АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИЛОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2021 г.                                                          № 49

- Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного

- хозяйства Филоновского сельского поселения на 2022-2024 годы»

Во исполнение Федерального закона от  6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь постановлением  администрации Филоновского сельского поселения от 31.07.2014 г. №15/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области», администрация Филоновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  муниципальную   программу  "Развитие дорожного хозяйства Филоновского сельского поселения на 2022-2024 годы".

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Сельский вестник» в установленном порядке.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Филоновского сельского поселения.

Глава Филоновского

сельского поселения       	                                	А.Н. Ефремов

|  | Приложение к постановлению администрации Филоновского сельского поселения от 28 декабря 2021 г. № 49 |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства Филоновского сельского поселения на 2022 -2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Филоновского сельского поселения на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Филоновского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Филоновского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Задачи Программы: - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Филоновского сельского поселения - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Филоновского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2022- 2024 годы |
| Участники и исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Филоновского сельского поселения МКУ «Служба благоустройства Филоновского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета Филоновского сельского поселения на дорожный фонд Общая сумма затрат финансирования программы 3570,0 тыс. руб., в том числе: 2022 г – 1182,0 тыс. руб. 2023 г – 1182,0 тыс. руб. 2024 г – 1206,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции администрации, социально-экономическому развитию поселения. Позволит обеспечить функционирование администрации Филоновского сельского поселения, повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления. Оценка результатов выполнения программы будет выполняться по следующим направлениям: - повышение качества социально-экономического развития поселения; - увеличение объема отремонтированных и построенных дорог к общей протяженности дорог |

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Дорожное хозяйство Филоновского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Новоаннинского  муниципального района и Волгоградской  области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2022 по 2024 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.			Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

-  установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Филоновского сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения.

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| Увеличение протяженности дорог в отношении которых произведен ремонт | м | 800 | 240 | 260 | 300 |
| Протяженность выровненных грунтовых дорог | м | 5500 | 1500 | 2000 | 2000 |

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета.

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств (дорожный фонд).

тыс. руб.

| Наименование и виды расходов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | МБ | МБ | МБ |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 1182,0 | 1182,0 | 1206,0 | 3570,0 |
| Итого | 1182,0 | 1182,0 | 1206,0 | 3570,0 |

VIII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Приложение к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства Филоновского

сельского поселения на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Филоновского сельского поселения

на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Место выполнения работ | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 3570,0 | 1182,0 | 1182,0 | 1206,0 |
| 1 | Очистка дорог от снега | ст. Филоновская п Гослесопитомник х. Рожновский х. Саломатин | 926,0 | 280,0 | 250,0 | 396,0 |
| 2 | Освещение уличных дорог | Ст. Филоновская . Рожновский х. Саломатин | 290,0 | 75,0 | 105,0 | 110,0 |
| 3 | Ремонт дороги (плотина) | ст. Филоновская | 950,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 |
| 4 | Ремонт плотины | х. Рожновский | 554,0 | 177,0 | 177,0 | 200,0 |
| 5 | Ремонт и выравнивание дорог (мелкий ямочный ремонт, подсыпка дорог и обочин щебнем, обкашивание обочин) | ст. Филоновская п Гослесопитомник х. Рожновский х. Саломатин | 850,0 | 350,0 | 350,0 | 150,0 |