**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ФИЛОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАННИНСКОГО муниципального РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 мая 2020 г. №25

**О внесении изменений в постановление администрации Филоновского сельского поселения от 19.12.2016 г. №43 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2026 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании мониторинга разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения, проведенного комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области и Уставом Филоновского сельского поселения, администрация Филоновского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Филоновского сельского поселения от 19.12.2016 г. №43 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2026 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению № 43 от 19.12.2016 г. «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2026 годы» изложить в новой редакции следующие разделы программы:

- основание для разработки программы;

- объемы и источники финансирования программы;

- технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности поселения, городского округа услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

- оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Филоновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

 Глава Филоновского

сельского поселения А.Н.Ефремов

Утверждена

Постановлением

администрации Филоновского

сельского поселения

от13.05.2020г. №25

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА**  **2017-2026 годы**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2026 годы |
| **Основание разработки программы:** | 1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  2. Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  4. Генеральный план Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, утвержден Думой Филоновского сельского поселения от 07.11.2013 г.№49/182  5. Устав Филоновского сельского поселения, утвержденный Думой Филоновского сельского поселения 01.08.2014 г. №59/225  6. .Распоряжение главы Филоновского сельского поселения от 16.11.2016г. № 57/1 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2026 годы». |
| **Заказчик программы, его местонахождение** | Администрация  Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области  403963, Волгоградская область, Новоаннинский район, станица Филоновская, ул. Советская д.1 |
| **Разработчик программы, его местонахождение** | Администрация  Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области  403963, Волгоградская область, Новоаннинский район, станица Филоновская, ул. Советская д.1 |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  3.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  4. Развитие личных подсобных хозяйств;  6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - площадь спортивных (в том числе детских) игровых площадок (8840 кв.м)  -количество благоустроенных зон отдыха, 2 зоны отдыха  - доля населения, обеспеченного услугами, предоставляемыми досуговыми учреждениями Филоновского сельского поселения, 100%. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1.Благоустройство центральной части ст-цы Филоновской  2.Проектирование и строительство плоскостного спортивного сооружения.  3. Обустройство зоны отдыха в х. Рожновский.  4.Ремонт здания ДК в ст. Филоновской |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2017-2026 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2017 по 2021 годы  2 этап – с 2022 по 2026 годы |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Объем финансирования программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области за счет всех источников финансирования составит 9 555,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  1-й этап программы –  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год -3160,0 тыс. руб.  2019 год – 1995,0 тыс. руб.  2020 год – 2400,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2-й этап программы –  2022-2026 гг – 2000,0 тыс. руб. |
| **Ответственные исполнители по программе** | Администрация Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, МКУ «Служба благоустройства» |
| **Участники программы:** | Предприятия, учреждения и организации различных форм собственности, индивидуальные, осуществляющие свою деятельность на территории Филоновского сельского поселения,- население |
| **Источники финансирования Программы** | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | Комплексное развитие Филоновского сельского поселения. Повышение качества жизни жителей поселения.  Положительная динамика занятости населения. Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы досугового обслуживания населения. |
| **Система контроля за реализацией Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляют глава Филоновского сельского поселения , Дума Филоновского сельского поселения |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Филоновского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития Филоновского сельского поселения**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения**

Общая площадь Филоновского сельского поселения составляет 22745 га. Численность населения по данным на 01.01.2016 года составила 2029 человек.

**Наличие земельных ресурсов Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области**

Таб.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь,га |
| Земли сельхозназначения | 21542 |
| Земли поселений | 645,7 |
| Земли транспорт, связь и промышленности | 133,1 |
| Земли лесного фонда | 237,6 |
| Земли водного фонда и особо охраняемые | 186,6 |
| Итого земель в границах | 22745 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 95 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

* 1. **Демография**

Филоновское сельское поселение включает в себя четыре населенных пункта с численностью населения на 01.01.2016 года 2029 человек.

Станица Филоновская – 1318 человек; Поселок Гослесопитомник – 54 человека;

Хутор Рожновский – 312 человек; Хутор Саломатин – 345 человек.

За период 2017-2019 года прогнозируется уменьшение численности населения Филоновского сельского поселения за счет смертности и миграционной убыли населения. За период 2017-2019 года прогнозируется превышение смертности над рождаемостью в среднем 7 человек на 1 тысячу населения сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год (Отчет) | 2016 год (Оценка) | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1. Численность постоянного населения по данным поселения - всего | чел. | 2029 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Численность постоянного населения по данным Росстата- всего | чел. | 1860 | 1846 | 1836 | 1825 | 1818 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста до 18 лет | чел. | 295 | 306 | 318 | 327 | 335 |
| трудоспособного возраста | чел. | 1172 | 1165 | 1161 | 1161 | 1175 |
| старше трудоспособного возраста, нетрудоспособное | чел. | 562 | 532 | 525 | 517 | 496 |
| 2. Число родившихся | чел. | 35 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3. Число умерших - всего | чел. | 37 | 39 | 35 | 32 | 30 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | чел. | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения | чел. | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 |

**2.3**. **Трудовые ресурсы и занятость населения.**

В 2015 году численность трудовых ресурсов в Филоновском сельском поселении составила 1172 человека и к 2019 году, согласно прогнозным оценкам, она увеличится до 1175 человек. На 1 октября 2016 года на территории сельского поселения трудоустроено всего – 372 человека. Часть трудоспособного населения осуществляют свою деятельность в районном центре, расположенном в 13 км от ст. Филоновской. В 2015 году в центре занятости населения числилось 21 безработный. За аналогичный период 2016 года числилось - 20 человек.

**2.4. Уровень жизни населения.**

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2015 году составили 12213 рублей. В 2016 году прогнозируется увеличение денежных доходов до 12697 рублей, в 2017 году до 13297 рублей, в 2018 году до 13898 рублей, в 2019 г. – 14448 рублей. Увеличение денежных доходов будет происходить за счет увеличения оплаты труда в бюджетных организациях, а так же с постепенной индексацией пенсионного обеспечения населения. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 13% ко всему населению поселения.

**2.5. Потребительский рынок.**

В населенных пунктах поселения работает 7 магазинов розничной торговли, общей площадью 232,9 кв.м. 1 закусочная на 30 посадочных мест, парикмахерская**.** Мастерская по пошиву и ремонту одежды оказывает населению услуги при детском доме. Организована торговая ярмарка, где каждую неделю разворачивают палатки с разнообразным товаром приезжие и местные предприниматели.

Увеличение оборота розничной торговли будет происходить за счет удорожания промышленных товаров и продуктов питания. Оборот розничной торговли в 2015 году составил 57120 тыс. рублей, в 2016 году прогнозируется в сумме 59400 тыс. руб., или 104% к 2015 году, в 2017 году – 62700 тыс. руб. или 106% к 2016 году, в 2018-2019 годах - соответственно 64200 -66100 тыс. руб.

Объем платных услуг населению в 2015 году составил 12620 тыс. руб., в 2016 году прогнозируется 12800 тыс. руб., или 101% к 2015 году, в 2017 году в сумме 13400 тыс. руб., или 105% к 2016 году, в 2018 г. – 14100 тыс. руб., или 105 % к 2017 году, в 2019 г. -14900 тыс. руб., или 105 % к 2018 году.

Поступление в торговую сеть большей части отечественных товаров, совершенствование рыночной инфраструктуры посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности, а также обеспечение условий для развития конкурентоспособной, экономически устойчивой торговой деятельности будут способствовать дальнейшему увеличению потребительского спроса населения и ускорению развития розничного оборота, общественного питания и платных услуг населению.

**2. 6.** **Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство.**

Жилищный фонд на 01.01.2016 г. составляет –36,5 тыс. кв.м., в т.ч.:

-в муниципальной собственности –0 тыс. кв.м.

-в частной собственности – 36,5 тыс. кв.м. Ежегодно жилищный фонд увеличивается в среднем на 200 кв. м., за счет строительства нового благоустроенного жилья. Молодые семьи и специалисты поселения участвуют в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», где финансирование на приобретение и строительство жилья осуществляется из федерального, регионального бюджетов и собственных средств участника программы. На сегодняшний день в очереди на получение жилья по данной программе стоят 4 семьи.

В конце 2015 года в ст. Филоновской закончили строительство уличных газовых сетей, протяженностью 1087,5 метров. Все желающие абоненты были подключены к газопроводу в 2016 году. Остается газифицировать поселок Гослесопитомник, в котором проживает 53 человека, протяженность газопровода 1721,6 метров. Работы в данном направлении будет проводить район, так как полномочия по газификации находятся у него. Горячее водоснабжение и отопление – собственное у каждого потребителя.

Сети уличного освещения по улицам населенных пунктов Филоновского сельского поселения включают в себя 44 опоры со светильниками в ст. Филоновской, 15 светильников в х. Рожновский, и 15 опор со светильниками в х. Саломатин. Продолжатся работы по замене светильников в станице Филоновской, с целью сокращения затрат по оплате за электроэнергию, улучшения уровня освещенности улиц.

Благоустройством занимается администрация Филоновского сельского поселения совместно с МКУ «Служба благоустройства Филоновского сельского поселения». За предыдущий год средства были направлены на ликвидацию стихийных свалок, уборку территории населенных пунктов, уходе за памятниками. Купили трактор МТЗ-82, который необходим для сбора мусора и очистки дорог поселения в зимнее время. Оборудованы в каждом хуторе детские площадки. В этом году в каждом населенном пункте сделаны площадки с установленными контейнерами для сбора мусора. В ближайшие годы необходимо продолжать комплекс работ по благоустройству в населенных пунктах Филоновского сельского поселения. Дооборудовать детские площадки, установить лавочки, приобрести урны для мусора. Для трактора необходимо приобрести тележку. Привлекать к уборке территорий молодежь и работников, стоящих на учете в центре занятости.

**2. 7. Дорожное хозяйство, связь и информатизация.**

Протяженность внутрипоселковых дорог в Филоновском сельском поселении составляет 31,01 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 9,8 км, грунтовых дорог – 21,21 км. Создан муниципальный дорожный фонд Филоновского сельского поселения с 01.01.2014 г. Утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде Филоновского сельского поселения. В 2015 году из дорожного фонда поселения на содержание дорог (очистка от снега, выравнивание дорог, насыпка плотины) израсходовано -213,02 тыс. рублей, в 2016 г. – 284,0 тыс. руб.

Налажено регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным центром г. Новоаннинский. Имеются три автобусные остановки.

Услугами проводной телефонной связи пользуются более 175 человек, имеется выход в Интернет и телевидение. В населенных пунктах установлены таксофоны. Пунктов коллективного доступа к сети Интернет – 2 ед.

Расходы бюджета на информационные и коммуникационные технологии в муниципальном образовании в 2015 году составили 235,7 тыс. руб. В 2015 году прогнозируются в сумме 245 тыс. руб. Доля рабочих мест сотрудников администрации, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, составляет – 100%. Администрация Филоновского сельского поселения имеет свой собственный сайт в сети интернет.

**2. 8. Сельское хозяйство**

На территории поселения на 01.01.2016 г. 690 личных подсобных хозяйств граждан, имеется скот крупный рогатый скот – 574 гол., мелкий рогатый скот – 358 гол., лошади – 13 гол, свиньи – 431 гол. Кроме того, население занимается выращиванием птицы (6810 гол.), кроликов (324 гол.), разведением пчел (486 семей).

На территории поселения работают 7 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности, 9 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, все они занимаются растениеводством (выращивание зерновых, технических (масличных) культур на площади более 18 тыс. гектар). В отрасли животноводства работает одна семейная животноводческая ферма.

Разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в рамках которой до 2020 года будут реализованы следующие мероприятия:

ввод (приобретение) 0,918 тыс. кв. метров жилья для улучшения жилищных условий семьям, проживающим в сельской местности;

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в количестве 3 единиц;

3 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

**2.9. Поддержка и развитие малого предпринимательства.**

Основными направлениями политики Филоновского сельского поселения в сфере развития малого предпринимательства это:

-создание условий для развития малого и среднего бизнеса в Филоновском сельском поселении;

- реализация системы мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 15% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, установленных Правительством РФ. Предоставление информационной поддержки субъектам малого предпринимательства; стимулирование созданию новых и развитию действующих субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства; развитие приоритетных видов предпринимательской деятельности.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Филоновского сельского поселения осуществляют деятельность 9 крестьянско-фермерских хозяйств, 7 сельхоз. организаций, в которых трудятся 169 человек. Индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются 8 человек с численностью наемных работников 12 человек.

**2.10. Развитие образования**

В Филоновском сельском поселении имеются две муниципальное школы, в которой преподают 30 педагогов, учащихся в Филоновской ОШ -135 школьников, в Саломатинской СШ – 37 школьников.

Детский сад в станице Филоновской число мест 32, работает 3 педагогических работника.

В станице Филоновской расположен детский дом, число воспитанников 20, преподавателей 15 человек.

Население Филоновского сельского поселения обслуживает 3 фельдшерско-акушерских пунктов.

**2.11. Развитие культуры и досуга**

На территории Филоновского сельского поселения работает муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Филоновского сельского поселения», которое объединяет на основе единого руководства, организационно-технологического единства следующие подразделения:

1. Филоновский сельский Дом культуры

2. Рожновский сельский клуб

3. Саломатинский сельский клуб

4. Филоновская сельская библиотека

5. Саломатинская сельская библиотека

МКУ «Служба благоустройства» необходим для удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки молодежи, любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы, социально-культурной, спортивной активности населения, организации его досуга и отдыха, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп.

Основными задачами деятельности Учреждения всфере досуга и библиотечного обслуживания:

- организация досуга и приобщения жителей Филоновского сельского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- популяризация национальной истории, традиций, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обычаев, языка и фольклора;

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, дискотек, игровых программ, диспутов, экскурсий, походов и т. д.;

- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;

- составление и предоставление на утверждение администрации Филоновского сельского поселения календарных планов по организации досуга жителей Филоновского сельского поселения, положений о любительских объединениях, клубах по интересам различной направленности и других клубных формированиях;

- другие виды деятельности в области организации досуга населения, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В целях формирования единого пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждения культуры, разработаны и действуют ведомственные программы «Развитие культуры на территории Филоновского сельского поселения» и «Развитие библиотечного обслуживания на территории Филоновского сельского поселения», финансирование по данным программам предусмотрено на 2016 год в размерах 2363,543 тыс. руб. и 271,55 тыс. руб. соответственно.

За последние годы в Филоновском ДК произведена замена кровли, ремонт теплоснабжения, замена входных дверей. В Филоновском ДК установлен wi-fi. Произведена замена кровли в Рожновском и Саломатинском клубах. Заменены окна Саломатинского сельского клуба и Рожновского сельского клуба на пластиковые, вставлены новые входные двери. Ежегодно в бюджете Филоновского сельского поселения планируются средства на приобретение литературы для комплектования библиотечного фонда. Необходима замена оконных блоков Филоновского Дома Культуры.

Продолжатся работы по программе «Доступная среда». В 2016 году по данной программе проведены мероприятия с участием инвалидов и маломобильных групп, на эти цели заложено по 10,0 тыс. руб. ежегодно.

Установлены камеры видеонаблюдения в Филоновском ДК (в т.ч. и библиотеке), в администрации поселения по программе «Профилактика правонарушений на территории Филоновского сельского поселения». По данной программе будут установлены камеры видеонаблюдения в Саломатинском и в Рожновском клубах.

**2.12 Развитие физической культуры и спорта**

На территории Филоновского сельского поселения имеются следующие спортивные сооружения: спортивные залы -2 (в школах), 1 зал в Филоновском ДК. В спортивных залах проходят секции баскетбола, волейбола, футбола. В клубах населенных пунктов желающие могут поиграть в настольный теннис, бильярд.

Администрацией разработана и действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Филоновского сельского поселения на 2016-2018 годы», в рамках которых приобретается спортивный инвентарь.

**Раздел 3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**Филоновского сельского поселения**

**3.1 Объекты здравоохранения**

В настоящее время первичную доврачебную медицинскую помощь населению, проживающему на территории Филоновскому сельского поселения, обеспечивают следующие структурные подразделения ОБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»:

Объекты здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Численность врачей/ среднего медперсонала | Число посещений в день | Число коек | | | кв.м |
| 1 | Филоновский ФАП | Ст-ца Филоновская  ул. Советская д.12 | 2 | 15 | | 0 | 96 | |
| 2 | Рожновский ФАП | х. Рожновский  ул.Клубная д.2А | 1 | 10 | | 0 | 53,7 | |
| 3 | Саломатинский ФАП | х. Саломатинский  ул.Молодежная д.62 | 1 | 7 | | 0 | 59,1 | |

Обеспеченность населения объектами здравоохранения установлена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области. Генеральным планом не предусмотрено создание койко-мест на территории поселения. Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка медицинских кадров в муниципальном образовании.

**3.2 Объекты образования**

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Филоновского сельского поселения. Образовательная система - совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из учреждений детского дошкольного образования, общеобразовательных школьных учебных заведений.

Образовательные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Количество персонала | Проект-ная мощнос ть | Фактическое посещение | | Резервных мест | | Площадь  кв.м |
| 1 | МБОУ Филоновская средняя общеобразовательная школа | ст-ца Филоновская пер.Школьный д. 7 | 20 | 300 | 111 | | 189 | | 1837,5 |
| 2 | МБДОУ Филоновский д/сад | ст-ца Филоновская, ул.Советская д.15 | 9 | 32 | 40 | | 0 | | 168,3 |
| 3 | МКОУ Саломатинская ООШ | х.Саломатинский, ул.Зеленая д.19 | 10 | 60 | | 22 | 38 | 555,9 | |

Обеспеченность населения объектами образования установлена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. В связи с напряженной демографической ситуацией, прогрессирующей естественной убылью населения, низкой рождаемостью, считается нецелесообразным включение в программу комплексного развития социальной инфраструктуры строительство новых школ.

Набор образовательных услуг, может быть признан достаточным.

**3.3 Объекты физической культуры и массового спорта**

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Филоновского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом. В Филоновском сельском поселении ведется спортивная работа в спортивных секциях.

Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Количество посещаемых | Площадь  кв. м |
| 1 | Спортивный зал в МБОУ Филоновская средняя общеобразовательная школа | ст-ца Филоновская пер.Школьный д. 7 | 111 | 174,9 |
| 2 | Спортивный зал в МКОУ Саломатинкая ООШ | х.Саломатинский, ул.Зеленая д.19 | 22 | 127,8 |
| 3 | Спортивный зал в Филоновском ДК | ст-ца Филоновская, д.8 | 80 | 271,8 |

Обеспеченность населения спортивными сооружениями соответствует местным нормативам градостроительного проектирования Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.

**3.4 Объекты культуры**

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности. Главной целью отрасли культуры на территории Филоновского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название учреждения | Адрес | Площадь  кв.м | | Количество посадочных мест | Подчиненность |
|  | КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  | |  |  |
| 1 | МКУ «Досуговый центр Администрации Филоновского сельского поселения | Дом культуры  ст-ца Филоновская  ул. Советская д.6 | 1429,4 | | 400 | Панфиловское сельское поселение |
| Сельский дом культуры  х.Рожновский  ер.Луговой д.9 | 360,1 | 150 | | Панфиловское сельское поселение |
| Сельский дом культуры  х.Саломатинский  пер.Охотничий д.10 | 304,7 | 110 | | Панфиловское сельское поселение |
|  | БИБЛИОТЕКИ |  |  |  | |  |
| 1 | МКУК «Новоаннинская межпоселенческая библиотека | Филоновская библиотека  ст-ца.Филоновская  ул.Советская д.6 | 164,1 | 12 | | МКУ культуры «Новоаннинская межпосе-ленческая библиотека |

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений. Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта. Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Обеспеченность населения объектами культуры соответствует местным нормативам градостроительного проектирования Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. В 2017 году наше поселение стало победителем конкурса в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и получило гранд в размере 3 млн. рублей. При реализации проекта были выполнены работы по благоустройству центральной части станицы Филоновской, предусматривающие: строительство летней сцены, укладку тротуарной плитки, парковых скамеек, посадку деревьев, кустарников, разбивку газонов и цветников.

**3.5 Предприятия торговли**

В Филоновском сельском поселении расположены следующие объекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование: | Адрес: | Площадь: м2 | Ед.изм. | Площадь: |
| 1 | ООО фирма «Мельник» | Ст-ца Филоновская, ул.Мира д.1 | 22 | кв.м. | 28 |
| 2 | ООО «Людмила» | Х.Рожновский ул.Центральная д.22 | 39 | кв.м. | 42 |
| 3 | Магазин «Марина» | Х.Саломатин ул.Молодежная д.57А | 39 | кв.м. | 30 |
| 4 | ИП Деревяникина Е.В.  Павильон «Маячок» | Х.Рожновский ул.Центральная д.6 | 18 | кв.м. | 44 |
| 5 | ИП Семенов А.Е.  Торговый вагончик  «У Дукалиса» | Ст-ца Филоновская ул.Октябрьская д.33 | 17 | кв.м. | 148 |
| 6 | ООО «Казачок» | Ст-ца Филоновская ул.Советская д.14Б | 61,3 | кв.м. | 64 |
| 7 | ИП Гурдов Б.Я.  Магазин | Х.Саломатин ул.Молодежная д.30 | 36,6 | кв.м. | 150 |

В последние годы намечается тенденция к повышению качества сферы торговли, выразившаяся в росте числа торговых объектов, переводе торговли из мелких временных объектов в стационары. Сфера представлена предприятиями розничной торговли. Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами в Филлоновском сельском поселении работают 7 торговых точек..

**1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения (перспективная численность населения 3000 человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Принятые нормативы градостроительного проектирования** | **Нормативная потребность** | **В том числе:** | |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 31 место на 1 тыс. чел. | 99 | 43 | 0 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты | Колво объектов | 1 на 1 тыс. чел. | 3 | 3 | 0 |
| **Учреждения культуры** | | | | | | |
| 3 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 14,5 | 18,9 | 0 |
| мест | 24 на 1 тыс. населения | 76 | 45 | 0 |
| 4 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 60 на 1 тыс. жителей | 192 | 246 | 0 |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | |
| 5 | Спортивные залы | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 256 | 458,4 | 0 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4300 на 1 тыс. чел. | 14620 | 4000 | 0 |
|  | | | | | | |

**Раздел 4. Оценка нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения.**

Основанием для разработки программы развития социальной инфраструктуры является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устав Филоновского сельского поселения.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Филоновского сельского поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками администрации Филоновского сельского поселения по поручениям главы Филоновского сельского поселения, а также депутатами Думы Филоновского сельского поселения.

Полномочия Главы Филоновского сельского поселения:

* осуществление общего руководства Программой;
* обеспечение механизмов и процедур управления Программой;
* внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;
* принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;
* постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;
* подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;
* иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

* подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;
* формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;
* подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2026 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения: табл.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | местоположение | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | | | | |  | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010-2025 |
| 1 | Благоустройство центральной части ст. филоновская | Волгоградская обд, Новоаннинский р-он, ст. филоновская | 4026 м2 |  | - | + | - | - | - | Глава Филоновского сельского поселения |
| 2 | Строительство плоскостного сооружения | Волгоградская обд, Новоаннинский р-он ст.филоновская | 1000 м2 | - | - | - | - | + | - |
| 3 | Обустройство зоны отдыха | Волгоградская обд, Новоаннинский р-он х.рожновский | 500м2 | - | - | - | - | + | - |
| 4 | Ремонт здания ДК | Волгоградская обд, Новоаннинский р-он ст. филоновская | 2225м2 | - | - | - | - | - | + |

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Новоаннинского муниципального района, бюджета Филоновского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026 годов составляет 7560,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 3160,0 тыс. рублей;

2020 год - 2400,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей

2022-2026 годы - 2000,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| **Таблица 1 . Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Новоаннинского района на 2017-2026 годы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Ремонт ДК в ст. Филоновской |  | 2017 |  |  |  |  | |  |  | | Филоновское сельское поселение Новоаннинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2019 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2020 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2021 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2022-2026 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | | 0,0 | Ремонт здания | |
| Всего | 2000, | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | | 0,0 |  | |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта |  | 2017 |  |  |  | |  |  | | Строительство плоскостного спортивного сооружения | Филоновское сельское поселение Новоаннинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  | |  |  | |
| 2019 |  |  |  | |  |  | |
| 2020 | 1400,0 | 1160,0 | 0,0 | | 140,0 | 100,0 | |
| 2021 |  |  |  | |  |  | |
| 2022-2026 |  |  |  | |  |  | |
| Всего | 1400,0 | 1160,0 | 0,0 | | 140,0 | 100,0 | |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет благоустройства мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Благоустройство центральной части станицы Филоновской |  | 2017 |  |  |  | |  |  | | Благоустройство центральной части на площади более 4500 кв.м. | Филоновское сельское поселение Новоаннинского муниципального района |
| 2018 | 3160,0 | 3000,0 | 0,0 | | 160,0 | 0,0 | |
| 2019 |  |  |  | |  |  | |
| 2020 |  |  |  | |  |  | |
| 2021 |  |  |  | |  |  | |
|  | 2022-2026 |  |  |  | |  |  | |
| Всего | 3160,0 | 3000,0 | 0,0 | | 160,0 | 0,0 | |
| 1.1.3.2 | Обустройство зоны отдыха в х. Рожновский |  | 2017 |  |  |  | |  |  | | Обустройство зоны отдыха | Филоновское сельское поселение Новоаннинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  | |  |  | |
| 2019 |  |  |  | |  |  | |
| 2020 | 1000,0 | 600,0 | 0,0 | | 200,0 | 200,0 | |
| 2021 |  |  |  | |  |  | |
| 2022-2026 |  |  |  | |  |  | |
| Всего | 1000,0 | 600,0 | 0,0 | | 200,0 | 200,0 | |  |
| 2018 | 3160,0 | 300,0 | 0,0 | | 160,0 | 0,0 | |  |
| 2020 | 2400,0 | 1760,0 | 0,0 | | 340,0 | 300,0 | |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2022-2026 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | 2000,0 | 0,0 | |
| Всего | 4400,0 | 1760,0 | 0,0 | | 2340,0 | 300,0 | |

**Раздел 7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 2):

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора (показателя) | Единица изме-  рения | Значение целевых индикаторов  (показателей) | | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 гг |
| Площадь спортивных (в том числе детских) игровых площадок | Кв.м | 8840,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 8840,0 | 8840,0 | 8840,0 |
| Количество благоустроенных зон отдыха | Шт. | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Доля населения, обеспеченного услугами, предоставляемыми досуговыми учреждениями Филоновского сельского поселения | процент | 100 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |

**Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий по проектированию , строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения.**

**Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для** органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития:

-улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

- привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

- создание новых рабочих мест на территории поселения;

- повышения благоустройства поселения;

- формирования современного привлекательного имиджа поселения.

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-экономического положения поселения, улучшение состояния социальной сферы, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории.

Реализация Программы позволит:

* 1. повысить качество жизни жителей Филоновского сельского поселения, сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения;
  2. привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
  3. повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Размеры и структура социально-культурной сферы определяются численностью сельского населения, соотношением численности населения нетрудоспособного и трудоспособного возраста и уровнем жизни. В современных условиях необходимо рационально сочетать производство и социальную инфраструктуру. Следует финансировать лишь тот объем подразделений социальной сферы, который действительно необходим. При этом нужно правильно определить этот объем в соответствии с количеством работников (потребителей услуг – население) и производством.

Правильно организованная инфраструктура дает возможность привлекать квалифицированных специалистов, воспроизводить рабочую силу, обеспечивая ее всем необходимым. Она позволяет освободить работника от повседневных проблем, и предоставляет ему больше времени и сил уделить производству. А в сумме развитая социальная инфраструктура и правильно организованное производство дают хороший экономический эффект.

**Раздел 9. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования , строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения.**

Совершенствование нормативно – правовой базы является важнейшим инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно – правовой базы является создание необходимых условий для развития Филоновского сельского поселения и обеспечения устойчивого экономического роста , социального развития. Основными направлениями совершенствования нормативно – правовой базы сельского поселения являются :

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование порядка использования муниципальных, в том числе земельных ресурсов (одной из основных задач в данной сфере является повышение уровня отдачи использования муниципальных ресурсов для бюджетов всех уровней);

-совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью ( данное направление предполагает законодательное закрепление проведения административной реформы на местном уровне, которая обеспечит создание структуры управления, более полно отвечающей задачам регулирования рыночной экономики; в данном направлении будет проведена работа по совершенствованию структуры муниципальной собственности, повышению эффективности использования муниципального имущества, совершенствованию порядка использования муниципального имущества в качестве инструмента стимулирования инновационной деятельности);

- формирование благоприятного социального климата (данное направление предполагает разработку и принятие ряда нормативных актов, направленных на улучшение социального положения социально незащищенных и малоимущих слоев населения Филоновского сельского поселения; большое внимание будет посвящено повышению уровня жизни инвалидов, минимизация негативных последствий проведения жилищно – коммунальной реформы, совершенствованию порядка предоставления медицинских , образовательных и других социальных услуг малоимущим слоям населения ).

**Раздел 10.    Организация контроля за реализацией Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Филоновского сельского поселения.

        Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

     Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 11.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.